Załącznik nr 1

do uchwały nr IX/50/07

z dnia 28 czerwca 2007 r.

#### Plan Rozwoju Miejscowości

Choceń

Choceń, 2007

Spis treści

I . Opis stanu istniejącego i opis kierunków rozwoju ………………………. 3

1. Charakterystyka wsi ……………………………………………….  3

2. Zasoby miejscowości Choceń ……………………………………..  3

3. Ocena mocnych i słabych stron wsi – analiza SWOT……………... 7

4. Analiza zasobów miejscowości Choceń – wizja rozwoju wsi	 …….. 9

5. Program rozwoju wsi – plan działań …………………………..…. 11

II. Opis planowanego przedsięwzięcia – Kompleks rekreacyjno – sportowy w Choceniu – 2007 r. ...........………………………………………..……..…. 12

III. Kosztorys planowanego przedsięwzięcia …………………………….... 12

IV. Harmonogram planowanego przedsięwzięcia – Kompleks rekreacyjno

– sportowy w Choceniu – 2007 r. ……......................................................13

###### I. Opis stanu istniejącego i opis kierunków rozwoju

1. Charakterystyka wsi

Miejscowość Choceń jest wsią i centralnym ośrodkiem edukacyjno – usługowym gminy. Na terenie wsi, a dokładniej w niewielkim centrum zlokalizowane są domy mieszkalne oraz instytucje o charakterze publicznym (urząd, szkoły, budynek OSP, poczta, kościół). Miejscowość położona jest nad Jeziorem Borzymowskim na Pojezierzu Kujawskim w powiecie włocławskim, woj. kujawsko-pomorskie, już w średniowieczu leżała przy dogodnych połączeniach wodnych i lądowych, bowiem jezioro Borzymowskie miało połączenie z żeglowną w średniowieczu Zgłowiączką. Miejscowość Choceń jest wzmiankowana już w XII w. jako własność klasztoru w Lądzie z parafią erygowaną przed 1326 r.

Przez wieś przebiegają ważniejsze połączenia komunikacyjne droga wojewódzka nr 269 (dojazd do Kowala) oraz powiatowa Włocławek – Choceń nr P 2909. Obszar sołectwa wynosi 376 ha, zamieszkuje je 1.186 osób, co stanowi ok. 14 % ogólnej liczby mieszkańców gminy. Charakterystyczny dla Chocenia jest jednak stały napływ ludności.

Wszystkie uwarunkowania mają wpływ na to, że w miejscowości naszej standard życia jest dość niski. Dużym problemem, tak jak w całym kraju, jest bezrobocie. Połączone siły mieszkańców wsi oraz władz samorządowych gminy dają jednak duże szanse na poprawę sytuacji. Także z uwagi na coraz większe oczekiwania ze strony mieszkańców, co do poprawy warunków i standardu życia, wychodzimy na przeciw szansie jaką daje Program „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Przy realizacji projektu zostaną wykorzystane naturalne atuty wsi oraz pobudzona zostanie aktywność społeczna mieszkańców wsi w celu realizacji idei „kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Choceniu”.

Tworząc Plan Rozwoju Miejscowości Choceń zakładamy, że stanie się to bodźcem do realizowania poszczególnych etapów rozwoju sołectwa, a przez to przyczyni się do polepszenia jakości życia jej mieszkańców.

2. Zasoby miejscowości Choceń.

Środowisko przyrodnicze

Na terenie Chocenia istnieje niewielki park podworski o pow. 3,68 ha z drzewostanem mieszanym, urządzony na przełomie XIX i XX w. Przy murze południowym rośnie szpaler dębowy. Wzdłuż rowu stanowiącego północną granicę założenia rozciąga się kurtyna złożona z kasztanowców i jesionów. Od strony zachodniej granicę parku stanowi podwójny szpaler grabowy. Również wewnątrz parku drzewostan wysadzony jest dość gęsto w grupach i wzdłuż ścieżek opasających park.

Sołectwo Choceń graniczy na małym odcinku z jeziorem Borzymowskim, nad którym zlokalizowane jest gminne kąpielisko. Jest to największe jezioro w gminie a w okresie letnim przyjeżdżają tu także mieszkańcy Włocławka.

Środowisko kulturowe

Obiektem wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie wsi jest:

- dwór murowany z XIX w.k. (park dworski z XVIII/XIX w., pocz. XX w.),

- ogrodzenie murowane i stróżówka murowana z zespołu dworu z ok. 1900 r.,

- piwnica ziemna murowana z zespołu folwarku dworu z ok. 1900 r.

- park dworski – XVIII/XIX w., p. XX w.

- grodzisko (stan. archeologiczne AZP nr 37) – k. XIII w., XIX/XX w.

Ponadto na terenie wsi znajduje się wiele zabytków nie wpisanych do rejestru zabytków, wśród nich.:

- 2 budynki administracyjne murowane z zespołu cukrowni, Sikorskiego 4 i 9, które powstały po 1914 r.,

- chlewnia murowana z zespołu folwarku dworu z ok. 1900 r.,

- 3 czworaki murowane z zespołu folwarku dworu z ok. 1900 r.,

- dom drewniany z zespołu cukrowni, ul. Sikorskiego 8, powstały po 1914 r.,

- 3 domy murowane z zespołu cukrowni, ul. Parkowa i ul. Sikorskiego 11 i 13, powstały po 1914 r.,

- dom rządcy i służby murowany z zespołu folwarku dworu – ok. 1900 r.,

- 2 domy urzędników murowany z zespołu cukrowni, ul. Sikorskiego 3 i 7- powstałe po 1914 r.,

- dom właściciela drewniany z zespołu cukrowni, ul. Sikorskiego 5, powstały po 1914 r.,

- garaż murowany z zespołu folwarku dworu, ok. 1900 r.,

- kurnik murowany z zespołu folwarku dworu, ok. 1900 r.,

- kurnik murowany z zespołu folwarku dworu, ok. 1900 r.,

- młyn murowany z zespołu cukrowni, ok. 1920 r.,

- obora murowana z zespołu folwarku dworu, ok. 1900 r.,

- piekarnia murowana z zespołu cukrowni, po 1914 r.,

- portiernia murowana z zespołu cukrowni – 1914 r.,

- sklep kolonialny murowany z zespołu cukrownik – po 1914 r.,

- spichlerz murowany z zespołu folwarku dworu – ok. 1900 r.

Rolnictwo i gospodarka

Pomimo, że gmina Choceń jest gminą rolniczą, mieszkańcy Chocenia nie utrzymują się tylko z rolnictwa. Źródłem ich utrzymania jest także praca w sferze produkcyjno – usługowej oraz świadczenia socjalne jak emerytury, renty, zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki z pomocy społecznej. Na terenie Chocenia przeważają małe gospodarstwa rolne.

Około 65 % ogólnej powierzchni sołectwa Choceń stanowią grunty orne. A większość tutejszych gleb należy do III b, IV a, klasy bonitacyjnej.

##### Edukacja

Miejscowość Choceń jest to najważniejszy ośrodek edukacyjny w gminie. Usytuowane są tu m.in.: publiczna szkoły podstawowa, publiczne gimnazjum, Społeczne Liceum Ogólnokształcące, a także Społeczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Szkoła Podstawowa ma swoją siedzibę w liczącym prawie 90 lat budynku, który jest systematycznie odnawiany i remontowany. Gimnazjum natomiast mieści się w nowym obiekcie, oddanym do użytkowania w 2002 r. Przy Gimnazjum zlokalizowano szkoły ponadgimanazjalne, które stanowią wspaniałe uzupełnienie edukacji dzieci i młodzieży w gminie wiejskiej.

Brakuje w Choceniu obiektu sportowego - sali gimnastycznej. Mała sala gimnastyczna znajduje się tylko przy SP w Choceniu. Jest do obiekt, który powstał w latach 1966-68, o pow. 162 m2, wykorzystywana jest tylko przez uczniów SP w Choceniu. Sala ta została wybudowana sposobem gospodarczym przez mieszkańców Chocenia. Budynek wykonano z materiałów miernej jakości. Dlatego też często podejmowano prace remontowe mające na celu wzmocnienie ściany szczytowej polegające na zbudowaniu nowej ściany z własnym fundamentem, czy wykonaniu wokół budynku opaski betonowej znacznej szerokości. Młodzież gimnazjum jest dowożona na lekcje wychowania fizycznego do sali zlokalizowanej przy Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach. Niestety jest to rozwiązanie drogie, z uwagi na koszt autobusów, opiekunów, czy wynajmu sali. Z tych właśnie względów opracowano projekt budowy obiektu sportowego w Choceniu. Ze względu na jego wysoki koszt liczymy na wsparcie ze środków z funduszy strukturalnych.

Przy szkołach w Chceniu funkcjonują Uczniowskie Kluby Sportowe:

- UKS „SOKÓŁ” Gimnazjum, który liczy 250 uczniów,

- UKS przy SP Choceń – 120 uczniów.

Młodzież bierze udział w organizowanych w Choceniu są przez szkołę gimnazjalną - Choceńskich Biegach Ulicznych. Impreza odbywa się corocznie we wrześniu na ulicach Chocenia. Pierwsza miała miejsce w 2003 r. Celem zawodów jest popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz eksponowanie zasad „Fair Play” w sporcie.

Ponadto na terenie Chocenia działa gminny Klub Sportowy „UNIA CHOCEŃ” w 3 sekcjach (piłka nożna, tenis stołowy, piłka koszykowa).

W Choceniu zlokalizowana jest także Gminna Biblioteka Publiczna.

Od 2002 r., funkcjonuje na terenie Chocenia Towarzystwo Kultury Edukacji i Promocji Gminy Choceń. Towarzystwo czynnie wspiera działania samorządu, bowiem głównymi celami tej organizacji jest działalność oświatowa, kulturalna i sport.

Wszystkie zadania w zakresie kultury wykonuje samorząd gminy przy pomocy Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Choceniu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Choceniu oraz placówek oświatowych.

Infrastruktura

Miejscowość Choceń jest całkowicie zwodociągowana, zelektryfikowana i stelefonizowana. W większości ulice Chocenia są oświetlone. Jest to wieś w przeważającej części o zabudowie jednorodzinnej, choć znajduje się tu także kilka domów wielorodzinnych. Odpady mieszkańcy sołectwa mogą wywozić na gminne wysypisko w Niemojewie. Przy dużym wsparciu ze środków Unii Europejskiej rozwiązano problem związany z kanalizacją w miejscowości Choceń poprzez budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej.

Na terenie Chocenia dysponujemy działkami z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe.

Lokalne inicjatywy

W 2007 r., zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki. Stowarzyszenie utworzyli przedstawiciele następujących gmin Boniewo, Chodecz, Lubień Kujawski, Izbica Kujawska, Brześć Kujawski, Lubraniec i Choceń. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Choceniu. W pierwszej kolejności opracowano międzygminną strategię rozwoju obszarów wiejskich. Na realizację zadań zapisanych w lokalnej strategii będzie ubiegało się o środki w latach 2007-2013. Istnieje także możliwość by w przyszłości Stowarzyszenie dysponowało środkami na realizację projektów, na których szczególnie zależy mieszkańcom gmin dotyczących: promocji, imprez, szkoleń, doradztwa, dokształcania, a także projektów inwestycyjnych.

3. Ocena mocnych i słabych stron wsi – analiza SWOT.

Poprzez analizę SWOT postarano się przeanalizować mocne i słabe strony miejscowości Choceń oraz jej szanse i zagrożenia stwarzane przez otoczenie. Pozwala to na określenie obecnej sytuacji w tej wsi oraz przyszłych kierunków jej rozwoju. Skrót SWOT pochodni od pierwszych liter angielskich słów: strenghts (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse), threats (zagrożenia).

Mocne strony

- walory przyrodnicze (dogodnie położone jezioro),  tereny zielone wsi dające podstawę dla rozwoju aktywizacji gospodarczej,

- rezerwy terenowe pod rozwój działalności gospodarczej,

- położenie wsi – bliskość Włocławka,

- edukacja – zabezpieczenie potrzeb szkolnictwa przedszkolnego, podstawowego, gimnazjalnego oraz ponadgimanzjalnego,

- funkcjonujące na terenie Chocenia - Towarzystwo Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń,

- brak ruchu tranzytowego,

- zabytki – zespół pałacowo – parkowy,

- dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna: wieś zwodociagowana, zelektryfikowana, stelefonizowana o uregulowanej gospodarce kanalizacyjnej i odpadami,

- największa miejscowość w gminie.

Słabe strony

- brak miejsca do spotkań mieszkańców wsi,

- niezadowalający stan techniczny świetlicy wiejskiej,

- brak możliwości aktywnego rozwoju mieszkańców w dziedzinie kultury,

- brak zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki,

- brak placu zabaw,

- niski poziom wykształcenia,

- brak zakładów pracy,

- bieda,

- duże bezrobocie,

- brak zaangażowania społeczeństwa w życie wsi,

- słabe zorganizowanie społeczeństwa.

## Szanse

- Program Odnowy Wsi i inne środki pomocowe w latach 2007-2013,

- zawiązanie się Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki,

- dokształcanie społeczeństwa - szkolenia, kursy,

- walory przyrodnicze (dogodnie położone jezioro) i bliskie położenie Włocławka,

# Zagrożenia

- wzrastające bezrobocie,

- pogarszająca się sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw,

- ukryte bezrobocie w rolnictwie.

- Analiza zasobów miejscowości Choceń – wizja rozwoju wsi

| DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI |  | WIZJA STANU DOCELOWEGO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Co ją wyróżnia? | Niezagospodarowane otoczenie boiska, brak ogrodzenia i miejsca do rekreacji | Co ma ją wyróżniać? | Zagospodarowanie terenu wokół boiska, wykonanie fontanny i ławeczek, |
| Jakie pełni funkcje? | Mieszkaniowa, usługowa, edukacyjna | Jakie ma pełnić funkcje? | mieszkaniowa, edukacyjna, usługowo - produkcyjna, turystyczna, rekreacyjna, kulturalna, |
| Kim są mieszkańcy? | pracownicy, emeryci, renciści, bezrobotni, dzieci i młodzież, | Kim mają być mieszkańcy? | zintegrowani mieszkańcy wsi, podnoszący swoje kwalifikacje i wykształcenie, zaangażowani w życie wsi, aktywna młodzież |
| Co daje utrzymanie? | praca w sferze produkcyjno – usługowej poza wsią; emerytury, renty, pomoc społeczna, zasiłki dla bezrobotnych | Co ma dać utrzymanie? | praca w sferze produkcyjno – usługowej, we wsi i poza wsią, działalność gospodarcza, turystyka |
| Jak zorganizowani są mieszkańcy? | Rada Sołecka w sołectwie Choceń; Towarzystwo Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń | W jaki sposób ma być zorganizowana wieś i mieszkańcy? | Rada Sołecka w sołectwie Choceń; Towarzystwo Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń, Grupa Odnowy Wsi |
| W jaki sposób rozwiązują problemy? | sporadyczne zebrania wiejskie, indywidualne interwencje u władz gminy | W jaki sposób mają być rozwiązywane problemy? | okresowe spotkania i zebrania wiejskie, spotkania z władzami gminy, współpraca z sąsiednimi miejscowościami, zwiększenie przepływu informacji między mieszkańcami |
| Jaki wygląda nasza wieś? | wieś o zwartej zabudowie, założony skwerek zieleni | Jak ma wyglądać nasza wieś? | estetycznie zagospodarowane posesje, utrzymanie w czystości wsi, remont budynków, |
| Jaki jest stan otoczenia i środowiska? | czyste środowisko, brak zanieczyszczeń, w pobliżu wsi liczne tereny zielone i jezioro; | Jaki ma być stan otoczenia i środowiska? | czyste i przyjazne środowisko dla ludzi i przyrody, wykorzystanie naturalnych walorów przyrodniczych i turystycznych |
| Jakie jest rolnictwo? | małe gospodarstwa rolnicze, sadownictwo | Jakie ma być rolnictwo? | innowacyjne, ekologiczne |
| Jakie są powiązania komunikacyjne? | Dogodne połączenia z Włocławkiem | Jakie mają być powiązania komunikacyjne? | regularne połączenia komunikacyjne do pobliskiego miasta |
| Co proponujemy dzieciom i młodzieży? | Zabezpieczenie potrzeb szkolnictwa na każdym etapie edukacyjnym | Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży? | zajęcia w świetlicy wiejskiej; plac zabaw; ścieżki rowerowe i spacerowe; udział w imprezach folklorystycznych, opieka nad inicjatywami młodych ludzi |

Wizja Rozwoju Wsi - Choceń wsią estetyczną ze zintegrowaną społecznością i rozbudowaną bazą sportowo – rekreacyjną.

5. Program rozwoju wsi – plan działań

Modernizacja i rozwój infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno – sportowej

1. Kompleks rekreacyjno - sportowy – 2007 r.

2. Budowa placu zabaw dla dzieci – 2008 r.

3. Budowa infrastruktury technicznej plaży nad jeziorem – 2009 r.

4. Odnowa świetlicy wiejskiej – 2009 r.

Modernizacja i rozwój infrastruktury komunalnej

1. Poprawa estetyki wsi – według indywidualnych możliwości właścicieli posesji – sukcesywnie.

2. Budowa sali gimnastycznej przy gimnazjum i liceum w Choceniu – 2008-2009 r.

3. Budowa drogi Choceń – Janowo - 2008 r.

Działalność szkoleniowa, edukacyjna i integracyjna. Jest to sfera działań zmierzających do podniesienia poziomu wykształcenia oraz zintegrowania mieszkańców. Działalność ta wykonywana będzie sukcesywnie każdego roku.

1. Organizowanie szkoleń i kursów dla różnych grup mieszkańców.

2. Spotkania z ludźmi nauki, kultury, polityki i sportu.

3. Organizowanie kursów komputerowych, językowych.

4. Organizowanie rodzinnych pikników i festynów wiejskich.

II. Opis planowanego przedsięwzięcia – Kompleks sportowo – rekreacyjny w Choceniu – 2007 r.

Plan Rozwoju Miejscowości Choceń opracowany przez mieszkańców wsi zakłada realizację działań ze sfer życia: społeczno - kulturalnego i rekreacyjnego.

W celu zapewnienia realizacji planowanych działań niezbędne jest zagospodarowanie terenu wokół boiska, wykonanie fontanny i ławeczek oraz zakup namiotu. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy wsi będą mogli spotykać się na imprezach kulturalnych, integrujących społeczność wiejską.

Boisko jest miejscem organizacji czasu wolnego. Zapoczątkowało również realizację wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków i jakości życia na wsi.Obecnie stan techniczny otoczenia boiska  jest na tyle niezadowalające, że wymaga natychmiastowego remontu. Zadbane boiska oraz fontanna będzie wizytówką wsi.

W uzasadnieniu powyższego przedsięwzięcia należy zauważyć, że rozwój kulturalny, choć nie przynosi bezpośrednich korzyści materialnych, wpływa na każdą dziedzinę życia. Jest katalizatorem przemian społecznych. Będzie to więc miało bezpośrednie przełożenie na inne dziedziny życia mieszkańców wsi.

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie ogrodzenia.

- wykonanie fontanny,

- zakup namiotu.

III. Kosztorys planowanego przedsięwzięcia – Kompleks sportowo – rekreacyjny w Choceniu – 2007 r.

Ogólny koszt inwestycji to wartość – do 110.000 PLN,

oraz koszty ogólne związane z pracą inspektora nadzoru.

W 2007 roku planuje się wykonać wszystkie prace.

IV. Harmonogram planowanego przedsięwzięcia – Kompleks sportowo – rekreacyjny w Choceniu – 2007 r.

Wrzesień 2007 	                            -	Podpisanie umowy o finansowaniu

przedsięwzięcia.

Wrzesień 2007  	                            - 	Przeprowadzenie procedury przetargowej

Październik 2007      	  	     - 	Wykonanie prac

Listopad 2007 		                - 	Rozliczenie projektu