SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

„PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO CHOCEŃ – WILKOWICE – ZAKRZEWEK  - JARANTOWICE O DŁ. 3,12 KM”
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Choceń
ul. Sikorskiego 4
87-850 Choceń
tel. 054/ 284-66-17
fax.054/ 284-67-40
strona internetowa: www.bip.chocen.pl; www.chocen.pl 
Postępowanie prowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z zm.) zwanej dalej „ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego (na podstawie art. 10.1) oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisami ustawy – Kodeks cywilny.
Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP - 341-12/09
Zatwierdzam do stosowania:

........................................................

(podpis upełnomocnionej osoby)

Choceń, dnia 18.12.2009 r.

1.
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: 
”Przebudowa układu komunikacyjnego Choceń – Wilkowice – Zakrzewek – Jarantowice o dł. 3,12 km” zgodnie z zawartymi porozumieniami Nr 22/2009, 23/2009 z dnia 28 września 2009 r. oraz  Nr 24/2009 z dnia 29 września 2009 r., dotyczącymi wspólnego realizowania projektu pomiędzy :

- Gminą Choceń, a

- Zakładem Usług Komunalnych – Podlascy Józef Podlaski, Konrad Podlaski, 87-732 Lubanie,

- Firmą: Obrót Zwierzętami Rzeźnymi. Pośrednictwo i Handel Włodzimierz Kacprzak, Wilkowice 127, 87-850 Choceń,

- Powiatem Włocławskim. Starostwem Powiatowym we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek.

W celu przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia ustanowiono jednego Zamawiającego tj. Gminę Choceń jako koordynatora projektu. 

Zadanie finansowane będzie z dwóch źródeł:

1. środki wojewody ( NPPDL – MSWiA ) – 49 %

2. udział własny samorządu Gminy wraz z partnerami – 51 %
1.1. Przedmiot  zamówienia obejmuje:

1) Przebudowę drogi gminnej Choceń  - Wilkowice od km 0+000 do km 1+400

2) Przebudowę drogi gminnej Jarantowice – Wilkowice – Zakrzewek od km 0+000 do km 1+720 
o nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej grubości 5 cm (9.734,96 m2) i powierzchniowego utrwalenia (6.922,9 m2) na podbudowie z kamienia twardego (dwuwarstwowa, gr. 25 cm).
Roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez: inż. Jana Szelągowskiego  oraz sztuką budowlaną.

Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w terenie.

1.2.Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 
	45100000-8
	 Przygotowanie terenu pod budowę

	45233100-0
	 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

	45112730-1
	 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

	45233221-4
	 Malowanie nawierzchni

	45233253-7
	 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

	45111200-0
	 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

	45233300-2
	 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego


1.3.   Finansowanie:

Niniejszy przetarg będzie dofinansowany ze środków „ Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” oraz zawartej umowy współpracy z partnerami  w sprawie realizacji projektu.  
2.
Termin realizacji zamówienia: 
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia zostały wykonane:

- rozpoczęcie : 3 dni od dnia podpisania umowy,

- zakończenie: 30 września 2010 r.
W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec zmianie.

3.
Warunki realizacji zamówienia

3.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych, tj. przewidujących odmienny niż ustalony przez Zamawiającego sposób wykonania zamówienia.

3.2. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
3.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
3.4. Zamawiający nie zastrzega, że Wykonawca nie może powierzyć wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom.
3.5. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami oraz placem przyszłej budowy w celu sprawdzenia warunków wykonania zamówienia i ujęcia wszystkich czynników cenotwórczych związanych z prawidłowym wykonaniem zamówienia.

4.
Warunki, które muszą spełniać ubiegający się o zamówienie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy mający prawo występowania w obrocie prawnym i spełniający niżej podane warunki:

A. posiadają uprawnienia do wykonywanej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

B. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, 
C. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
D. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (Zał. nr 1C)
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

2) wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba , że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców , którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust 1 pkt 2 lub art. 67 ust 1 i2  
3) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania

4) wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 ustawy ,
5) wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą

Zamawiający odrzuca ofertę, która:
1) jest niezgodna z ustawą 
2.jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny 

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienia omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3 

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”.
	4.1. Dokument potwierdzający warunek A

	1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)
2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu ( wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert)
(Dokument może być przedstawiony w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

	
	
	


	4.2. Dokument potwierdzający warunek B

	

	1. Wykaz wykonanych, robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
Wykonawca musi udokumentować, że:

- w podanym okresie wykonał przynajmniej 2 roboty budowlane o podobnym zakresie i charakterze tj. budowę lub przebudowę drogi o łącznej długości min. 3000 m z określeniem daty i miejsca wykonania (załącznik nr 1B).

 Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty wymienione w wykazie zostały wykonane należycie;
- posiada zaplecze laboratoryjne – 1 szt.

2.Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca (załącznik nr 2B)
Wymagany sprzęt to minimum: 
-  równiarka samojezdna 74kW (100 KM) – min. 1szt.

-  walec wibracyjny samojezdny – min. 1 szt.

-  koparka 0,60 m³ - 1 szt.

-  samochód samowyładowczy o ładowności 5-10 t – 5 szt.

-  szczotka mechaniczna – 1 szt. 

-  skrapiarka do bitumu – 1 szt.

-  rozkładarka mas bitumicznych  o szerokości min. 4,0 m– 1 szt. 

-  walec statyczny samojezdny stalowy – 2 szt. 

-  walec statyczny samojezdny ogumiony – 2 szt.

- wytwórnia mas bitumicznych o wydajności min. 20 t/h lub pisemne  zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego do wykonania zamówienia zlokalizowaną w odległości zapewniającej nie przekroczenie czasu 2 h od załadunku do wbudowania masy z jednoczesnym spełnieniem warunku temperatury wbudowania – 1 szt.

W przypadku dysponowania narzędziami i urządzeniami innych podmiotów Wykonawca winien przedstawić pisemne zobowiązanie innego podmiotu o ich  udostępnieniu. 
3. Informacje na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , jeżeli przedmiotem zamówienia  są roboty budowlane lub usługi wraz z wymaganymi uprawnieniami, jeżeli ustawy  nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień :
kierownik robót  - 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi (załączyć kserokopię uprawnień)

- kierownik budowy - 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi ( kserokopia uprawnień z ważnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) oraz uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 ze zmianami)  prawa budowlanego.

- pracownik - 1 osoba z uprawnieniami do kierowania ruchem podczas realizacji zamówienia wydanymi przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego nie musi być to osoba dodatkowa.
4.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonanych przez nich czynności (załącznik nr 3B) :
W przypadku dysponowania osobami innego podmiotu, Wykonawca winien przedstawić pisemne zobowiązanie innego podmiotu o udostępnieniu osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie , o którym mowa w pkt 4 Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.
5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

- Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego , że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym , tj. certyfikat lub deklaracja zgodności wystawiona zgodnie z ustawą z 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności. ( laboratorium podać nazwę i adres )

(Dokument potwierdzający może być przedstawiony w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy – wg załączników nr 1B, 2B , 3B)

	
	
	


	4.3. Dokument potwierdzający warunek  C

	1.  Informacja  banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej , w którym Wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
(zaświadczenie lub informacja.)

	
	
	


UWAGA: Przedłożone dokumenty mogą być złożone w formie kserokopii potwierdzonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem na każdej ze stron. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

5.
Wymagania dla oferty składanej przez dwóch lub więcej Wykonawców

5.1. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy
z przedsiębiorców wchodzących w skład konsorcjum oddzielnie musi złożyć: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego zgodnie z punktem D oraz spełniać wymagania i złożyć dokumenty zgodne z pkt 4.1.
5.2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą spełnić łącznie wymagania określone w punkcie 4.2. i 4.3.

5.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Zamawiający wymaga załączenia dokumentu w formie oryginału lub poświadczonej przez notariusza kopii, z którego będzie wynikało pełnomocnictwo. W przypadku wybrania oferty wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia wymaga okazania umowy konsorcjum. Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby umowa konsorcjum:
- Jednoznacznie określała wspólne przedsięwzięcie gospodarcze obejmujące swoim zakresem przedmiot zamówienia.
- Zawierała zobowiązanie do złożenia oferty wspólnej i realizacji zamówienia publicznego w przypadku wyboru oferty.
- Określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów, w tym wskazanie podmiotu wiodącego, uprawnionego do podpisania oferty, umowy oraz bezpośredniego kontaktowania się i współdziałania z zamawiającym.
- Stwierdzała, że partnerzy konsorcjum będą odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji zadania inwestycyjnego,
- Była zawarta na czas trwania umowy, powiększony o okres obowiązywania gwarancji i rękojmi.
- Określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia.
- Opatrzona podpisami .
5.4. Wadium może być wniesione przez jednego z partnerów lub pełnomocnika.


6.
Przygotowanie oferty.
6.1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej aniżeli jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.
6.2. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


6.3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


6.4. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego),
w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Wszystkie zapisane strony oferty winny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę oraz kolejno ponumerowane i trwale spięte. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

6.5. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z ogłoszeniem, SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytanie na piśmie. Zapytania mogą być składane faksem pod nr: 054/ 284-67-40 lub pocztą elektroniczną: ewelina.paszynska@chocen.pl pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania na piśmie. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
6.6. Zamawiający nie planuje spotkania z Wykonawcami na terenie przyszłego placu budowy. 


6.7. Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia miejsca przyszłego placu budowy oraz jego otoczenia w celu oceny wszelkich czynników koniecznych do odpowiedniego przygotowania oferty.
7.
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest:

7.1.
Ewelina Paszyńska – Specjalista w zakresie Zamówień Publicznych i Krzysztof Wojtalik – Inspektor ds. Budowy i Utrzymania Dróg. 
7.2.   Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekaz w/w dokumentów oraz informacji drogą elektroniczną na adres e-mail: ewelina.paszynska@chocen.pl lub faksem pod numer: 054/ 284-67-40 pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pisemnie.

8.
Cena ofertowa

8.1. Oferta musi zawierać cenę wyrażoną w złotych polskich obejmującą wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
8.2. Cena określona w ofercie jest ceną ryczałtową.
8.3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym.

8.4. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie odbywać się w PLN (złotych).
8.4
Cena ofertowa powinna obejmować koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających z przedmiaru robót, dokumentacji projektowej, powinna także obejmować koszty robót nie ujętych w dokumentacji technicznej, a których wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jak np.:

- koszty wszystkich robót przygotowawczych,
- koszty bhp,

- koszty zorganizowania i utrzymania placu budowy (w tym doprowadzenia mediów),

- wszelkie opłaty, narzuty, podatki, itp.

- zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej,

- zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu.
8.5
Każdy z Oferentów winien dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków placu budowy, stanu istniejących obiektów, oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty wizji lokalnej ponoszą Oferenci.

8.6
Oferta w części kosztorysowej powinna zawierać kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej. Sporządzony kosztorys ma charakter wyłącznie pomocniczy w określeniu wartości zamówienia.
8.7
Cenę jednostkową robót Wykonawca może określić na podstawie kalkulacji własnej, zawierającej szczegółowo obliczone koszty robocizny, materiałów z kosztami zakupu, pracy sprzętu, niezbędne do wykonania robót objętych daną jednostką przedmiarową wraz z dodanymi kosztami pośrednimi (narzut do R i S) i zyskiem (narzut do R, S i Kp).
8.8   Oferent jest zobowiązany do wyceny wszystkich pozycji kosztorysu oraz tych pozycji, które nie zostały ujęte w kosztorysie a zachodzi potrzeba naniesienia takich zmian.
8.8
Opis pozycji kosztorysowej w kolumnie „Opis” kosztorysu ofertowego powinien być zgodny pod względem merytorycznym z opisem tej samej pozycji w przedmiarze robót. Pominięcie w kosztorysie ofertowym części treści opisu pozycji przedmiaru robót lub jej modyfikacja nie spowoduje odrzucenia oferty. W takim przypadku Zamawiający przyjmie, że w oferowanej cenie jednostkowej zawarte są wszystkie czynności i roboty wynikające z opisu pozycji przedmiarowej.
8.9
Wyceniając poszczególne pozycje, należy uwzględnić i wycenić tak roboty, aby zostały one wykonane zgodnie z wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami. Oczywistym jest też, że roboty muszą być wykonane według wskazówek Inspektorów Nadzoru zatrudnionych przez Zamawiającego do nadzoru powyższej inwestycji.
9.
Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty

9.1. Do udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz oceny ofert, oferta musi zawierać następujące dokumenty:

a) wypełniony formularz ofertowy (Zał. Nr 1A),

b) dokumenty i oświadczenia zgodne z pkt. 4.1., 4.2., 4.3.
c) wykaz podwykonawców ( Zał. Nr 1D)
d) potwierdzenie wniesienia wadium

e) podpisana umowa ( Zał. Nr 2) 
f) kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie przedmiarów robót stanowiących (Zał. Nr 3 )
g) oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej (Zał. Nr 4)
h) pełnomocnictwo dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika 
9.2. W przypadku składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców każdy z Wykonawców oddzielnie złoży następujące dokumenty nr: 4.1., D. Pozostałe dokumenty są wspólne dla wszystkich występujących wspólnie Wykonawców.


10.
Wadium

Ustala się wadium w wysokości: 40 000,00 zł słownie: czterdzieści tysięcy 00/100zł. 

Wykonawca wnosi wadium:

w pieniądzu, sposób przekazania: na konto zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Kowalu nr 12 9557 0006 0011 8239 2000 0007
lub w jednej z poniżej podanych form:

1)
w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, 

2)
w gwarancjach ubezpieczeniowych

3)
w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). sposób przekazania: dołączone w oryginale do oferty przed upływem terminu składania ofert. 

Wadium złożone w oryginale do oferty wyczerpuje postawiony warunek. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 
11.
Termin związania ofertą

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.
12.
Składanie ofert

12.1. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 4, pokój nr 3 (sekretariat) w terminie do 14.01.2010 roku, do godz. 10.00

12.2. Kopertę zewnętrzną nie oznakowaną nazwą firmy Wykonawcy należy zaadresować: Oferta w przetargu na: ”Przebudowa układu komunikacyjnego Choceń – Wilkowice – Zakrzewek – Jarantowice o dł. 3,12 km” Nie otwierać przed dniem 14.01.2010 roku, przed godz. 10.05”
12.3. Koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 

12.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, tj. w dwóch kopertach /zewnętrznej i wewnętrznej/ odpowiednio oznakowanych z dopiskiem “ZMIANA”

12.5. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

12.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert. 
W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców będą odnosiły się do zmienionego terminu.
13.
Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.01.2010 r. w Urzędzie Gminy w Choceniu, pokój nr 3, przy ul. Sikorskiego 4, o godz. 10.05.
14.
Ocena ofert

14.1.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

- cena ofertowa brutto - 100 %


14.2. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad:

         Najniższa cena brutto ze wszystkich ofert ważnych 
Ilość punktów   =     
    ______________________________________________


x 100 

                  Cena brutto badanej oferty 

15.
Wybór najkorzystniejszej oferty

15.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Prawie zamówień publicznych i SIWZ oraz została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

15.2. Zamawiający powiadomi pisemnie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

15.3. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.


16.
Unieważnienie przetargu

16.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się na podstawie art. 93 ustawy.

17.
Środki ochrony prawnej

17.1
Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane art. 179 i następne.
17.2.
Protest.

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego na zasadach określonych w art. 180-183 ustawy.

17.3. Odwołanie.
           W postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
           podstawie art. 11 ust 8, odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu 
          dotyczącego:

- opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

- wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia

- odrzucenia oferty 
17.4. Skarga.

         Nie dotyczy

18.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

18.1 Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny ofertowej brutto. 
18.2 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
- w pieniądzu, sposób przekazania przelewem bankowym na konto Zamawiającego:
	Urząd Gminy w Choceniu
ul. Sikorskiego 4
87-850 Choceń
Konto: Bank Spółdzielczy w Kowalu nr 12 9557 0006 0011 8239 2000 0007


- w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych, 
- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.


18.3
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść  zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy. 
19.
Zawarcie umowy i przyszłe zobowiązania umowne.
19.1
Umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana zawiera się w trybie przepisów art. 139-151 ustawy.

19.2
Postanowienia umowy opisane są w załączonym projekcie umowy.
20.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 – WZORY FORMULARZY
Zał. Nr 1A -
Formularz Ofertowy.
Zał. Nr 1B - 
Wykaz robót budowlanych wykonanych w ostatnich pięciu latach wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie.
Zał. Nr 2B -    Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi 


dysponuje Wykonawca.

Zał. Nr 3B - 
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.

Zał. Nr 1C - 
Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oraz  nie podlega wykluczeniu z postępowania.
Zał. Nr 1D - 
Wykaz podwykonawców.
ZAŁĄCZNIK Nr 2 –PROJEKT UMOWY 
ZAŁĄCZNIK Nr 3 – KOSZTORYS OFERTOWY 
ZAŁĄCZNIK Nr 4 – OŚWIADCZENIE O DOKONANIU WIZJI LOKALNEJ

ZAŁĄCZNIK NR 5 – PRZEDMIARY ROBÓT
ZAŁĄCZNIK NR 6 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA













5
Przebudowa układu komunikacyjnego Choceń – Wilkowice – Zakrzewek – Jarantowice o dł.3,12 km.

