Choceń, dnia 26.02.2016 r.

ZP.271.1.2016

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Przebudowa dróg w układzie przestrzennym w wybranych obszarach gmin Choceń, Lubień Kujawski uwzględniająca poprawę warunków technicznych i poziomu bezpieczeństwa oraz zwiększenia dostępności transportowej, nr sprawy:ZP.271.1.2016

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164. Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

- Dotyczy SST na oczyszczenie i skropienie nawierzchni na drodze 190727C. Proszę o wskazanie właściwych ilości robót.

Wyjaśnienia:

Oczyszczenie podbudowy – 954,05 m2, w-wy wiążącej -918,35 m2,

Skropienie – 918,35 m2

- Zgodnie z przedmiarami należy wykonać oznakowanie poziome cienkowarstwowe, zaś zgodnie z SST grubowarstwowe. Proszę o potwierdzenie, że należy wykonać oznakowanie poziome w technologii cienkowarstwowej.

Wyjaśnienia:

Zgodnie z przedmiarem.

- Proszę o udostępnienie właściwego planu sytuacyjnego dla drogi nr 190727C odc. 0+000 do 0+143,50. Zgodnie z załączoną dokumentacją (skan0170) przebudowywany odcinek ma dł. ok. 226,8 mb i nie obejmuje on wykonania wyspy kanalizującej ruch, która znajduje się na planie sytuacyjnym skrzyżowania 3 dróg (skan0166) i w żaden sposób nie można połączyć ze sobą tych rysunków.

Wyjaśnienia

Rysunki łączą się w kolejności : skan 166 następnie skan 170. Pierwszy obejmuje drogę gm. nr 191442C o dł. 223,85 km (dr. gm. Lubień Kujawski) oraz część drogi gm. nr 190727C od km 0+000 do km 0+120 wraz z wyspą kanalizującą, drugi zaś także drogę gminną nr 190727C od km 0+120 do km 0+143,5 ( do granicy  gm. Kowal). Pozostały odc. jest na terenie gm. Kowal i nie będzie realizowany.

- Dotyczy drogi gminnej Kępka Szl. – Lutobórz o dł. 250 m. Proszę o udostępnienie właściwego planu sytuacyjnego drogi. Udostępniony obecnie (skan0163) jest czystym podkładem geodezyjnym.

Wyjaśnienia

Realizacja robót zgodnie z przedmiarem.

- Dotyczy SST na wykonanie zjazdów. Proszę o poprawne zamienienie zakresów robót dla drogi nr 190725C z drogą nr 190729C, by odpowiadały zakresowi robót jaki wynika z przedmiarów robót.

Wyjaśnienia.

Realizacja zgodnie z przedmiarem.

- Proszę o podanie kategorii ruchu (KR).

Wyjaśnienia

KR 1

- Proszę o udostępnienie uzgodnień i pozwolenia na budowę.

Wyjaśnienia

Zamawiający posiada wszystkie niezbędne uzgodnienia i zezwolenia do realizacji przedmiotu zamówienia do wglądu w urzędzie.

- Proszę o zamieszczenie brakującej części planu oznakowania dla drogi nr 190725C. Załączono plan dla odcinka od 0+000 do 0+715,52, natomiast zakres obejmuje km 0+000 – 1+380 oraz 0+000 – 0+750.

Wyjaśnienia

Realizacja zgodnie z przedmiarem

- Proszę o zamieszczenie brakującego planu oznakowania dla drogi nr 190727C lub potwierdzenie, że na danej drodze brak oznakowania do wykonania (oprócz oznakowania poziomego). Zakres obejmuje km 0+000 – 0+143.50.

Wyjaśnienia

Realizacja zgodna z plikiem (rys.2) S36C-115110610181- pełen schemat oznakowania, obejmuje oznakowanie  pionowe (w tym wyspa).

- Proszę o zamieszczenie brakującego planu oznakowania dla drogi nr 191442C lub potwierdzenie, że na danej drodze brak oznakowania do wykonania. Zakres obejmuje km 0+000 – 0+223.85. Zgodnie z tabelką na rys. 2 (plik S36C-115110610181) plan oznakowania dotyczy drogi 191442C, ale wg kilometracji jest to droga nr 190729C (0+000 – 0+250). Której drogi dotyczy rys. 2? Proszę o załączenie brakującego planu oznakowania dla tej drugiej drogi.

Wyjaśnienia

Plik obejmuje oznakowanie drogi 191442C (znaki do ustawienia D-1,A-7), plan ten obejmuje także oznakowanie drogi 190727C i dotyczy wyłącznie tych dwóch dróg.

- Zgodnie z kosztorysem ofertowym dla drogi nr 190737C należy zamontować 7 szt. znaków, natomiast zgodnie z planem oznakowania 13 szt. znaków, a zgodnie z zestawieniem oznakowania 14 szt. znaków. Proszę o zwiększenie ilości znaków w kosztorysie lub o informację, których z podanych znaków z zestawieniu znaków nie należy montować.

Wyjaśnienia

Zgodnie z planem oznakowania

- Czy Zamawiający zezwoli na skrócenie gwarancji na oznakowanie poziome do 12 miesięcy?

Wyjaśnienia

Gwarancja udzielona przez Wykonawcę obejmuje przedmiot umowy na okres wskazany w     ofercie i umowie.

- Dotyczy robót ziemnych. Zgodnie z przedmiarami robót grunt pochodzący z robót związanych z korytowaniem należy wbudować w pobocza gruntowe (w ilości łącznej ok 2035 m3). Dodatkowo przedmiary w działach dotyczących wykonania poboczy zakładają formowanie poboczy z gruntu dowiezionego z dokopu (w ilości łącznej ok 2088 m3). Proszę o wyjaśnienie, czy oznacza to że łącznie należy wykonać pobocza i nasypy w ilości 2035+2088=4123 m3 z czego 2088 m3 gruntu należy dowieźć spoza budowy, czy też należy uformować 2088 m3 z gruntu pochodzącego z wykopu i dowiezionej brakującej ilości.

Wyjaśnienia

Realizacja zgodnie z przedmiarami

- Proszę o zamieszczenie na stronie Zamawiającego brakujących przekrojów poprzecznych dla wszystkich dróg wymienionych w SIWZ.

Wyjaśnienia

Projekt zawiera wszystkie drogi i przekroje poprzeczne.

- Proszę o zamieszczenie na stronie Zamawiającego brakujących wykazów zjazdów, wykazów robót ziemnych  dla wszystkich dróg wymienionych w SIWZ celem sprawdzenia powierzchni zjazdów, długości rowów do odtworzenia podanych w kosztorysie.

Wyjaśnienia

SIWZ zawiera wszystkie wymienione elementy dla wszystkich dróg, zjazdy są umieszczone w planie sytuacyjnym.

- Zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym drogi nr 190736C należy wykonać chodnik o konstrukcji z kostki szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm, natomiast kosztorys obejmuje również wykonanie warstwy odcinającej gr. 5 cm. Proszę o potwierdzenie, że należy wykonać nawierzchnię chodnika dla danej drogi zgodnie z kosztorysem ofertowym.

Wyjaśnienia

Realizacja zgodnie z kosztorysem.

- W SIWZ pkt. XV.9. znajduje się następujący zapis: „Opis pozycji kosztorysowej w kolumnie „Opis” kosztorysu ofertowego powinien być zgodny pod względem merytorycznym z opisem tej samej pozycji w przedmiarze robót. Nie sporządzenie kosztorysu lub pominięcie w kosztorysie ofertowym części treści opisu pozycji przedmiaru robót lub jej modyfikacja nie spowoduje odrzucenia oferty. W takim przypadku Zamawiający przyjmie, że w oferowanej cenie jednostkowej zawarte są wszystkie czynności i roboty wynikające z opisu pozycji przedmiarowej.” Prosimy o potwierdzenie, że w związku z powyższym  Oferent może wprowadzać zmiany i modyfikacje w kosztorysie ofertowym w stosunku do udostępnionego przez Zamawiającego przedmiaru robót.

Wyjaśnienia

Oferent nie może swobodnie modyfikować i wprowadzać zmian w kosztorysie ofertowym, poza tymi które wynikają z wyjaśnień treści SIWZ.

- Prosimy o informację, czy Oferent może zmieniać i korygować również ilości dla danej pozycji i jednostki w kosztorysie ofertowym w stosunku do przedmiaru robót.

Wyjaśnienia

Oferent nie może zmieniać i korygować kosztorysów ofertowych przez zmianę i korygowanie ilości dla danej pozycji i jednostki  w kosztorysie ofertowym.

- Dla drogi gminnej nr 190736C Lutobórz – gr. gm. Wiktorowo pojawiają się rozbieżności w pozycji związanej z profilowaniem masą MMA. Przekrój konstrukcyjny podaje „profilowanie masą MMA w ilości 75 kg/m2”, podobnie przedmiar „wykonanie warstwy profilowej w ilości 75 kg/m2 z MMA”, natomiast w opisie technicznym dla tej drogi znajduje się zapis „profilowanie masą MMA w ilości 100 kg/m2”, a dodatkowo ilość robót podana w przedmiarze – 589,56 Mg sugeruje profilowanie w ilości 100 kg/m2. Prosimy o podanie właściwej ilości profilowania masą MMA.

Wyjaśnienia

Profilowanie masą w ilości 100kg/m2.

- W udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej nie zaprojektowano co prawda niwelety dróg, jednak z załączonych przekrojów konstrukcyjnych dla dróg nr 190727C oraz 191442C wynika, że projektant przewiduje konieczność wykonania koryta pod warstwy konstrukcyjne drogi, dostosowując jej usytuowanie wysokościowe do otaczającego terenu i jego zagospodarowania w sąsiedztwie drogi (na tych odcinkach występują liczne zjazdy, bramy oraz ogrodzenia). Nawiązując do zamieszczonego przekroju konstrukcyjnego, powstaje zatem konieczność wykonania koryta pod całą szerokość drogi tak, aby zagłębić warstwy podbudowy na rzędne niższe niż istniejący teren, tj. wykonanie koryta o głębokości ok. 39 cm. Prosimy o dodanie stosownych pozycji w przedmiarach robót związanych z wyżej wymienionym problemem.

Wyjaśnienia

Realizacja zgodnie z projektem.

- Na drodze gminnej nr 190727C w km 0+505,93 występuje projektowany przepust o średnicy 1000 mm i długości 10 m. Brakuje o nim informacji w opisie technicznym, a także nie występuje on w przedmiarze. Prosimy o informację o konieczności wykonania przepustu w tym miejscu oraz o ewentualne dodanie odpowiednich pozycji do przedmiaru robót.

Wyjaśnienia

Droga gm. nr 190727C realizowana będzie od km 0+000 do km 0+143,50. Nie ma tam przepustu.

- Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie odcinki dróg posiadają kategorię ruchu KR 1.

Wyjaśnienia

Drogi posiadają kat. ruchu KR 1.

- Prosimy o zamieszczenie szczegółowego rysunku lub opisu dotyczącego pozycji: „Wykonanie typowych ścianek czołowych dla przepustu śr. 400mm”. Czy Zamawiający przewiduje konieczność wykonania obruku zakończeń przepustów z kostki betonowej bądź kostki kamiennej bądź ustawienia prefabrykowanych ścianek betonowych?

Wyjaśnienia

Zamawiający dopuszcza ustawienie prefabrykowanych ścianek betonowych.

- Czy wszystkie drzewa wymienione w przedmiarze zostały wycięte, a w ofercie należy przyjąć tylko wykarczowanie pni?

Wyjaśnienia

Tak

- Prosimy o korektę uziarnienia kruszywa łamanego wapiennego, gdyż standardowym przyjętym uziarnieniem jest 0/31,5 mm, a nie 0/32 mm.

Wyjaśnienia

Zamawiający dopuszcza frakcję 0/31,5 mm zamiast 0/32 mm.

- Czy Zamawiający dopuści wykonanie obramowania wyspy z krawężników wtopionych o wymiarach 15x22 cm, gdyż są to standardowe handlowe wymiary takiego krawężnika?

Wyjaśnienia

Realizacja zgodnie z projektem.

- Czy Zamawiający dopuści użycie w zamian za opornik 12x30 cm - opornika 12x25 cm, gdyż są to standardowe handlowe wymiary takiego opornika?

Wyjaśnienia

Roboty należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz SIWZ.