                                                                                                                      Załącznik Nr2                                                                                                           Projekt Umowy

                                 UMOWA Nr ............/2009

zawarta w dniu ................... 2009 roku w  Choceniu,  pomiędzy Urzędem Gminy z siedzibą w Choceniu ul. Sikorskiego 4, NIP 888-18-12-729, REGON 000537119, zwaną dalej w tekście „Zamawiającym", reprezentowaną przez:

- Wójta Gminy Romana Nowakowskiego

przy kontrasygnacie Z-cy Skarbnika Gminy Beaty Piłatowskiej

a 

.............................................................................................................z siedzibą...................... ul. ........................................................., na podstawie............................................................ pod nr ....................................,   NIP ...................................., REGON..................................., zwanym  dalej w tekście „ Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

....................................................................................

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie Ustawy prawo zamówień publicznych, oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w wyniku przetargu nieograniczonego z dnia..............  roku Nr sprawy 341-10/2009 , o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty  14 000 EURO na wykonanie robót w zakresie „BUDOWY  I REMONTY SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY CHOCEŃ”  zgodnie  z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej integralną część niniejszej umowy. 

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Budowa i remonty sieci wodociągowej na terenie Gminy Choceń 
2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa, wykonanie n/w robót: 

- Roboty remontowe i budowa nowych odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Choceń, zgodnie z odrębnymi zleceniami

- Zakres zamówienia obejmuje: roboty ziemne oraz wykonywanie i wymiana przyłączy do sieci wodociągowej oraz naprawa sieci, a w szczególności:

* wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami,

* ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami,

* przewierty maszyną do wierceń poziomych,

* zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi,

* plantowanie ręczne powierzchni gruntu,

* zamontowanie rurociągów, kształtek, odnóg, zasuw, 

* układanie mieszanki betonowej w ławach fundamentowych i blokach oporowych,

* próby szczelności wody.
3. Elementami składowymi przedmiotu umowy są także wszelkie roboty i usługi „towarzyszące” realizacji robót, o których mowa w ust. 2, w szczególności drogowe, i geodezyjne.

§ 2

Strony ustalają następujące terminy obowiązywania umowy: 31 sierpnia 2011 r.
§ 3
1. Zamawiający może powołać inspektora nadzoru w osobie wskazanej w zleceniu.

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie wskazanej w każdorazowym zleceniu.

§ 4
1. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 

2. Rozpoczęcie prac związanych z przedmiotem umowy nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wydania zlecenia .

3. Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót. 

5. Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą. 

6. Wykonawca ponosił będzie wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty obsługi geodezyjnej, inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej, koszty uzyskania niezbędnych badań, opinii i uzgodnień, zużycia wody, składowania odpadów, zabezpieczenia placu budowy, ubezpieczenia, itp. Powyższe dokumenty winny być załączone do faktury.
7.  Koszty, o których mowa w ust. 6, zostały uwzględnione w cenie oferty Wykonawcy oraz ustalonym na jej podstawie wynagrodzeniu, za każdorazowe wykonanie zadania.
8. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie 3 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. 

9. Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu budowy. 

§ 5

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. Akceptacja powyższa dotyczy zarówno ceny jak i jakości materiałów. 
2.Materiały, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

3.Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną oraz załączać do kalkulacji faktury zakupu.
.

§ 6

Wykonawca  ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty które wykonywać będzie przy udziale podwykonawców / jeżeli dotyczy/.
§ 7

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wg oferty stanowiącej załącznik do niniejszej umowy
§ 8

1. Podstawę do wystawienia faktury i rozliczenia stanowi protokół odbioru danego zadania przedmiotu umowy. 

2. Ustala się następujące terminy płatności faktury:30 dni od daty odbioru zadania.

    Zapłata należności z faktur nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w Banku 

    ................................................................................................................................................ . 

§ 9
1. Z czynności odbioru końcowego zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

2. Warunkiem sporządzenia końcowego protokołu odbioru robót będzie ich zakończenie i zgłoszenie gotowości do odbioru wraz z dokumentami towarzyszącymi odbiorowi, w szczególności inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, pozytywnymi wynikami prób ciśnieniowych i czystości wody.
§ 10
Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe
1. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń z winy Wykonawcy w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego. 

§ 11
1. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór zadania przedmiotu umowy w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze. 

§ 12
Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesiące gwarancji na roboty objęte niniejszą umową. 

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru zadania. 

§ 13
W okresie rękojmi i/lub gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie 7 dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony. 

§ 14

1.Obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne.

2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 2 % kwoty danego zadania przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki,

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji - w wysokości 2 % kwoty danego zadania przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

3.Wykonawca ma prawo naliczać odsetki w wysokości ustalonej ustawowo, w razie nieterminowej zapłaty faktury przez Zamawiającego.

4.Oprócz przypadków określonych w art. 635 i art. 636 Kodeksu cywilnego oraz art. 145 ustawy Prawo Zamówień publicznych, Zamawiający – bez zapłaty kar umownych - może odstąpić od umowy w razie:

1) ogłoszenia upadłość lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

2) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.

5.Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie jednego miesiąca, licząc od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 5. Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

§ 15
Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nie dopuszcza się możliwości wprowadzania zmian do zawartej umowy, oraz nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

§ 16
Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony 

rozstrzygać będą polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia, spory podlegają 

rozstrzyganiu przez właściwy Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

                                                                         § 17
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego , Prawa Budowlanego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

                                                                          § 18
Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

 ZAMAWIAJĄCY                                                                              WYKONAWCA                                            

……………………………….                                                             ……………………………..
