Załącznik nr 2 do SIWZ
UMOWA NR …………….

zawarta w dniu ....................... 2009 r. w Choceniu, na podstawie przeprowadzonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r Nr 233, poz. 1655 ze zm.), przetargu nieograniczonego, ogłoszonego na portalu internetowym UZP pod nr ............................ .

pomiędzy: Gminą Choceń, reprezentowaną przez: Roman Nowakowski – Wójt Gminy Choceń, zwaną dalej Zamawiającym, przy kontrasygnacie Marianny Łukasik – Skarbnik  Gminy a...................................................................., z siedzibą .........................................., NIP: ................................................, REGON: .................................................., reprezentowaną przez: ….............................................................

………………………………….zwanym dalej Inspektorem Nadzoru, o następującej treści:

§ 1.


1. Zamawiający zleca, a Inspektor Nadzoru przyjmuje obowiązki pełnienia funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Choceń”. Strony ustalają, że zadanie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:

a)zapoznanie się z dokumentacją budowlaną powierzonego zadania inwestycyjnego w tym warunkami pozwolenia na budowę oraz warunkami terenowymi 
b) udział w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji;
c) zapoznanie się z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami;
d) nadzór nad wyznaczeniem w terenie sieci wraz z infrastrukturą towarzyszącą przez uprawnionego geodetę;
e) sprawowanie kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Inwestora i przyszłych użytkowników w tym: 
· reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy;
· sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i stosowanych materiałów (do obowiązków inspektora będzie należało egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót atestów i certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja), a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
· sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania;
· sprawdzenie i odbiór robót, wynikających z harmonogramu robót budowlanych; 
· kontrola ilości i wartości wykonywanych robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowość ich wykonania;
· kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilości, jakości, wartości robót) w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądania dziennika budowy oraz potwierdzenia pobytu poprzez dokonanie stosownego zapisu; 
· potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy ( w tym weryfikacja kosztów ewentualnych zmian zakresu zadania i rodzaju materiałów w stosunku do przyjętej dokumentacji);
f) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Inwestora wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego. Przekazywanie zleceń inspektora nadzoru autorskiego jest dokonywane za pośrednictwem inspektora nadzoru;
g) branie udziału w komisjach technicznych powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia spraw budowy w toku jej trwania;
h) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów. Dokonuje ich oceny jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących jakości wyrobu przewidzianego do wbudowania, inspektor nadzoru ma obowiązek żądania od wykonawcy odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany wadliwego materiału z równoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniałym fakcie. 
i) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją techniczną (w tym specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót), nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący i mogący narazić Inwestora na straty - inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy, zgłasza Inwestorowi oraz podejmuje odpowiednie decyzje. Inspektor Nadzoru ma prawo żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
j) sprawdzanie kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń wymaganych przez Inwestora i niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz dołączeniu do nich opracowaną przez siebie ocenę jakościowo-ilościowo-kosztową wraz z jej uzasadnieniem;
k) gromadzenie i przygotowanie materiałów analitycznych niezbędnych do rozliczenia, wykonywanych robót i oceny osiągniętych efektów rzeczowych i finansowych ;
l) branie udziału w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i rękojmi ( w tym udział w odbiorach pogwarancyjnych);
m) kontrola usunięcia przez wykonawcę stwierdzonych wad;
n) uczestniczenie w przejęciu przez Inwestora od wykonawcy usuniętych wad – potwierdzonych protokołem;                                                                                                        o) Inspektor nadzoru będzie służył pomocą podczas prac komisji przetargowej, której zadaniem będzie wyłonienie Wykonawcy na realizację inwestycji objętej nadzorem;

§ 2.

1. Termin rozpoczęcia pełnienia obowiązków wynikających z niniejszej umowy – z chwilą podpisania umowy do czasu zakończenia realizacji i rozliczenia „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Choceń”  przez Zamawiającego.
§ 3.

1. W ramach czynności określonych w § 1 ust.2 Inspektor Nadzoru ma prawo i obowiązek do występowania przed uczestnikami procesu inwestycyjnego w granicach, jakie są niezbędne dla należytego pełnienia funkcji nadzoru i wypełniania obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie. 

2. Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do dokonania czynności wymienionych w §1 ust. 2, z należytą starannością w oparciu o aktualne unormowania prawne wynikające z zapisów art. 25 i 26 Ustawy z dnia 07.07.1994. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz. 1118 z późn. zm.), zgodnie z obowiązującymi standardami, zasadami sztuki oraz etyką zawodową.

3. Inspektor Nadzoru nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań mogących narazić Zamawiającego na straty materialne i finansowe. Dotyczy to w szczególności decyzji związanych ze sposobem realizacji zadania przez wykonawcę robót.

4. Celem prawidłowej realizacji niniejszej umowy strony ustanawiają następujące osoby do kontaktów:

a) ze strony Zamawiającego  - ……………………….tel……………………;

b) ze strony Inspektora Nadzoru - ……………................………. tel………………………….

5. Inspektor Nadzoru wyznacza osoby do pełnienia nadzoru nad robotami w branżach:

a) sanitarnej: ……………………….............................……. - zam. ............................................. ……………………………………,uprawnienia ……………....................................……….,   nr upr. ……………. , wpis do izby samorządu zawodowego: Polska Izba Inżynierów                      Budownictwa nr ………………………………………….. 

b) elektrycznej: …………......…........……................………. - zam. ……..........…...........……… ..................................................., uprawnienia :………………................................……….,   nr upr. ……………., wpis do izby samorządu zawodowego : Polska Izba Inżynierów Budownictwa nr …………………………………….......……..
c) konstrukcyjno-budowlanej: ……………………….............................……. - zam. ............................................. ……………………………………,uprawnienia ……………....................................……….,   nr upr. ……………. , wpis do izby samorządu zawodowego: Polska Izba Inżynierów Budownictwa nr…………………………………….. 
6. Wszelkie czynności związane z wykonywaniem objętego niniejszą umową nadzoru, osoba/y, o których mowa w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu wykonywać będzie/ą osobiście. Powierzenie wykonania części lub całości objętego niniejszą umową nadzoru osobie trzeciej nie jest możliwe bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

7. Inspektor Nadzoru ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową.

8. Inspektor Nadzoru nie odpowiada za opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy opisanego w § 1 wynikające z działań lub zaniechań osób trzecich, w tym wykonawców robót.

§ 4.

Do praw i obowiązków Zamawiającego należy:

a) przekazanie posiadanej dokumentacji technicznej, decyzji pozwolenia na budowę oraz kopii umów zawartych z wykonawcami robót budowlanych na realizację inwestycji będącej przedmiotem nadzoru w terminie do 5 dni od podpisania umowy;

b) udzielenie pełnomocnictwa Inspektorowi Nadzoru do reprezentowania Zamawiającego w ramach pełnionej funkcji;

c) zapewnienie środków finansowych niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania zadania inwestycyjnego;

d) prawo udziału w komisjach powołanych w celu ustalenia stanu zaawansowania robót;

e) terminowa zapłata wynagrodzenia za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru.

§ 5.

1. Wykonawca za sprawowanie nadzoru inwestorskiego otrzyma wynagrodzenie w kwocie: …………………………………………………………, słownie: ..………………………… ……………………………………………………………………………………………….
Do powyższego wynagrodzenia doliczony zostanie podatek VAT  w wysokości 22 %.  

2. Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru z tytułu realizacji niniejszej umowy płatne będzie                             fakturami przejściowymi w wysokościach proporcjonalnie do wartości faktur częściowych                        wystawianych przez wykonawcę robót budowlanych, przelewem na rachunek  bankowy wskazany przez Inspektora Nadzoru, na podstawie poprawnie wystawionej faktury.

a) Zapłata faktury nastąpi w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 

b) Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie przez Inspektora nadzoru faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

c) Płatności za realizację postanowień umownych określone w ust. 1 będą dokonywane za efektywnie wykonane i odebrane roboty.

d) Inspektor Nadzoru bierze na siebie pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z nieprawidłowego sprawowania funkcji inspektora nadzoru.

§ 6.

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                      w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy lub zmienić jej zakres w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2. W przypadku określonym w ust. 1 Inspektor Nadzoru może żądać jedynie zapłaty z tytułu                           zrealizowanych czynności.

3. Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań      zawartych w umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu.

4. Strona może powołać się na okoliczność siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie drugą stronę w ciągu 3 dni od powstania tych okoliczności.

5. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która się na nie powołuje.

§ 8.

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach:

a) jeżeli Inspektor Nadzoru nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego na okres dłuższy niż 14 dni;

b) jeżeli Inspektor Nadzoru wykonywać będzie swoje obowiązki w sposób niezgodny z umową lub bez zachowania wymaganej staranności;

c) jeżeli Inspektor Nadzoru regularnie opóźnia się w wykonywaniu powierzonych mu czynności;

d) w razie postawienia Inspektora Nadzoru w stan likwidacji lub upadłości;

e) w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym.

2. Inspektor Nadzoru ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach:

a) jeżeli Zamawiający nie wywiązał się z obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Inspektora Nadzoru na okres dłuższy niż 14 dni;

b) jeżeli Zamawiający wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową;

c) w przypadku gdy roboty budowlane nie zostaną rozpoczęte w terminie do 90 dni od daty podpisania umowy przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych.

3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn obciążających Inspektora Nadzoru, Zamawiający może żądać zapłaty przez Inspektora Nadzoru kary umownej w wysokości 30% wynagrodzenia umownego jakie przysługiwałoby Inspektorowi Nadzoru za pozostałe do wykonania czynności będące przedmiotem   umowy

§ 9.

1. 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. 
Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki Inspektora Nadzoru nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich bez uzyskania pisemnej zgody Inwestora.

3. 
Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygał będzie właściwy Sąd dla siedziby Inwestora.

§ 10.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego oraz Prawa Zamówień publicznych.

§ 11.

Niniejszą umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach w tym trzy egzemplarze dla Inwestora i jeden dla Inspektora Nadzoru.

PODPISY

Z a m a w i a j ą c y                                                                                  I n s p e k t o r  N a d z o r u

Akceptuję niniejszy wzór umowy do zawarcia w przypadku wygrania przeze mnie postępowania przetargowego

