Załącznik nr 3 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY ROBÓT

Przebudowa  drogi gminnej nr 190786C  i  nr 190785C w miejscowości Czerniewice

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe |  |  |  | 31.03.2021 r. |
| 2. | Pobocza, zieleń |  |  |  | 30.09.2021 r. |
| 3. | Nawierzchnia, poszerzenia |  |  |  | 30.08.2021 r. |
| 4. | Zjazdy |  |  |  | 30.10.2021 r. |
| 5. | Chodnik |  |  |  | 30.06.2021 r. |
| 6. | Elementy odwodnienia |  |  |  | 30.04.2021 r. |
| 7. | Oznakowanie |  |  |  | 30.10.2021 r. |

|  | RAZEM: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

……………..

Data