Załącznik nr 3 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej nr 190705C Choceń - gr. Gminy Humlin, odcinek Krukowo - Olganowo

od km 2+185 do km 3+180 o długości 0,995 km

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Roboty przygotowawcze |  |  |  | 30.04.2021 r. |
| 2. | Pobocza |  |  |  | 29.10.2021 r. |
| 3. | Nawierzchnia |  |  |  | 31.08.2021 r. |
| 4. | Peron |  |  |  | 25.05.2021 r. |
| 5. | Zjazdy, skrzyżowania |  |  |  | 31.08.2021 r. |
| 6. | Elementy odwodnienia |  |  |  | 30.09.2021 r. |
| 7. | Oznakowanie |  |  |  | 29.10.2021 r. |

|  | RAZEM: |  |
| --- | --- | --- |

………………………………

Data