|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI ZADANIA** | | | |
| **Lp.** | **Elementy i rodzaje robót** | **Koszt** (netto) - **Koszt** (z VAT w zł) | **Termin realizacji** |
| **I** | **PRZEBUDOWA DROGI**  **GMINNEJ NR 190 719C**  **SIEWIERSK – ŚWIATNIKI**  **(gr.gminy)** |  | **30.09.2020 r.** |
| 1 | ROBOTY POMIAROWE |  | III kw. 2020 |
| 2 | ROBOTY RÓŻNE |  | III kw. 2020 |
| 3 | POBOCZA, WZMOCNIENIE |  | III kw. 2020 |
| 4 | NAWIERZCHNIA |  | III kw. 2020 |
| **II** | **PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 190 714C ŚMIŁOWICE-BORZYMOWICE** |  | **30.09.2020 r.** |
| 1 | ROBOTY POMIAROWE |  | III kw. 2020 |
| 2 | ROBOTY RÓŻNE |  | III kw. 2020 |
| 3 | POBOCZA, WZMOCNIENIE |  | III kw. 2020 |
| 4 | NAWIERZCHNIA |  | III kw. 2020 |
| **III** | **ROBOTY DROGOWE BITUMICZNE W LATACH 2020-2021** |  |  |
| 1 | Droga Szczytno-Zapust nawierzchnia |  | III kw. 2020 |
| 2 | Droga Filipki –Śmiłowice nawierzchnia |  | III kw. 2020 |
| 3 | Droga Choceń ul. Spacerowa nawierzchnia |  | III kw. 2020 |
| 4 | Droga Skibice pobocza i nawierzchnia |  | III kw. 2021 |
| 5 | Droga Szatki pobocza i nawierzchnia |  | III kw. 2021 |
| 6 | Droga Krukowo |  | III kw. 2021 |
| 7 | Droga Wilkowice |  | III kw. 2021 |
| 8 | Droga Choceń , ul. Parkowa |  | III kw. 2021 |
| **Ogółem:** | |  |  |