Załącznik nr 1 do umowy ………………………….

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY ROBÓT

Projekt rewitalizacji przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Borzymie i  Choceń oraz budynków mieszkalnych

po byłej cukrowni w miejscowości Choceń

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Roboty remontowe (Choceń ul. Spacerowa) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem |  |  |  | 31.12.2018 |
| 1.2 | Pokrycie dachu papą termozgrzewalną |  |  |  | 31.12.2018 |
| 1.3 | Remont kominów |  |  |  | 31.12.2018 |
| 1.4 | Ocieplenie ścian zewnętrznych |  |  |  | 31.05.2019 |
| 1.5 | Wymiana drzwi wejściowych do budynku |  |  |  | 31.12.2018 |
| 1.6 | Wymiana okienek piwnicznych |  |  |  | 31.12.2018 |
| 1.7 | Wymiana okien na klatce schodowej |  |  |  | 31.12.2018 |
| 2. Roboty remontowe (Choceń, ul. Sikorskiego) |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Remont pokrycia dachowego |  |  |  | 31.12.2018 |
| 2.2 | Remont Kominów |  |  |  | 31.12.2018 |
| 2.3 | Remont elewacji |  |  |  | 31.05.2019 |
| 3. Roboty remontowe (Borzymie) |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ocieplenie ścian zewnętrznych |  |  |  | 31.05.2019 |
| 3.2 | Wymiana drzwi wejściowych do budynku |  |  |  | 31.12.2018 |
| 3.3 | Wymiana okienek piwnicznych |  |  |  | 31.12.2018 |
| 3.4 | Wymiana okien na klatce schodowej |  |  |  | 31.12.2018 |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |

………………………………

Data