Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
1. CZEŚĆ OGÓLNA 
a. Nazwa zadania nadana przez zamawiającego: 
Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Choceń. 

1. Demontaż, transport utylizacja eternitu na 4 obiektach budowlanych  – ok. 350 m². 

2. Transport i utylizacja eternitu z 16 obiektów budowlanych– ok. 2613 m². 

b. Przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszych specyfikacji są wymagania dotyczące robót polegających na usuwaniu azbestu na terenie Gminy Choceń
c. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 
Roboty tymczasowe – zagospodarowanie i utrzymanie placu budowy, rusztowania 

d. Informacje o terenie budowy: 
-organizacja robót budowlanych: 

Przed przystąpieniem do wykonania robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zamawiającemu do akceptacji następujących dokumentów: 

- Projekt technologii i organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt technologii i organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową , specyfikacjami 

- Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Zapewnie bezpieczeństwa osób trzecich. 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane, jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zamawiającemu, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawi musi zapewnić, aby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

- Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zamawiającego. 

- zabezpieczenie interesów osób trzecich: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych znajdujących się w obrębie placu budowy. Przed rozpoczęciem robót

wykonawca potwierdzi u właścicieli instalacji i urządzeń, informacje podane na projekcie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zawierającego. Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane jego działaniem, w instalacjach naziemnych i podziemnych w obrębie placu budowy. 

- ochrona środowiska: 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie stosowne kroki, żeby zastosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

- warunki bezpieczeństwa pracy: 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymagana dla ochrony zdrowia i życia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi wyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, nie będzie akceptowane. 

- zaplecze dla potrzeb wykonawcy: 

Wykonawca na swój koszt wykona i będzie utrzymywał w należytym stanie zaplecze niezbędne do realizacji zamówienia. 

- warunki dotyczące organizacji ruchu oraz zabezpieczenie chodników i jezdni: 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenie takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki itp., aby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zamawiającego. 

f. Przepisy prawne: 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to: 

1. Ustawa Prawo budowlanie z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami i z przepisami wykonawczymi. 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami i z przepisami wykonawczymi. 

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami i z przepisami wykonawczymi. 

4. Ustawa Prawo Geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami i z przepisami wykonawczymi. 

5. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 101/1997 poz. 628) wraz z późniejszymi zmianami i z przepisami wykonawczymi 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych 

2. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
SST1. Roboty rozbiórkowe 
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi robót rozbiórkowych w zakresie niezbędnych do realizacji zakresu zamówienia. 

2. Materiały pomocnicze 

W trakcie realizacji robót należy stosować materiały pomocnicze, które zapewnią realizację zadania, nie powodując przy tym jakichkolwiek uciążliwości lub niezgodności z prawem. 

3. Sprzęt 

Rodzaje sprzętu pozostawia się do uznania wykonawcy. Do wykonania robót nie może być użyty sprzęt, który nie gwarantuje zapewnienia wymagań jakościowych oraz spełnienia warunków BIOZ, w tym warunków narzuconych przez ustawę z dnia 19 czerwca 1997 r. o 

zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 101/1997 poz. 628.) wraz z późniejszymi zmianami i przepisami wykonawczymi. 

4. Transport 

Materiały pochodzące z rozbiórki zawierające azbest lub te, które miały kontakt z azbestem zostaną przekazane do utylizacji. 

Rodzaje środków transportu pozostawia się do uznania wykonawcy. Nie mogą być użyte te środki transportu, które nie gwarantują zapewnienia wymagań jakościowych oraz pełnienia warunków BIOZ w tym warunków narzuconych przez ustawę z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 101/1997 poz. 628.) wraz z późniejszymi zmianami i przepisami wykonawczymi. 

5. Wykonanie robót 

Roboty wykonywać zgodnie z WTWO oraz z ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 101/1997 poz. 628.) wraz z późniejszymi zmianami i przepisami wykonawczymi. 

6. Kontrola jakości 

Warunki kontroli jakości zgodnie z WTWO oraz z ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 101/1997 poz. 628.) wraz z późniejszymi zmianami i przepisami wykonawczymi. 

7. Zasady przedmiarowania i obmiarowania 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonywanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. 

Metoda obmiarowania dowolna, zapewniająca właściwą dokładność – uzgodnić z zamawiającym. 

8,Odbiór robót 

Odbiór robót powinien być dokonywany zgodnie z WTWO oraz ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 101/1997 poz. 628.) wraz z późniejszymi zmianami i przepisami wykonawczymi. 

